BIRNINN GOBE

CAHIER DES CHARGES

Conception, développement, déploiement et maintenance
de la plateforme-site web de la compétition nationale

« BIRNIN GOBE »

FINALITÉ Faire connaître la compétition, informer équitablement les publics, recevoir des candidatures par étapes, centraliser les dossiers et sécuriser la présélection ainsi que la sélection finale.

Projet Intégré de Développement Urbain et de Résilience Multisectorielle

PIDUREM - Galey Ma Zaada | ANSI | IDA / Banque mondiale

Préparé par le Groupement NOVATECH - FME CONSULT

| Version | Date | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 17 août 2026 | Projet détaillé pour validation |

0  Fiche de contrôle et table des matières

Document de référence fonctionnel, technique et opérationnel

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Objet | Spécifications de la plateforme publique, du portail candidat et du back-office d'évaluation de BIRNIN Gobe. |
| Maîtrise d'ouvrage | PIDUREM, en coordination avec l'ANSI et sous réserve des validations institutionnelles requises. |
| Parties prenantes | UGP/PIDUREM, ANSI, groupement d'accompagnement, comité de présélection, jury final, candidats, partenaires et auditeurs. |
| Périmètre temporel | Mise en service avant l'ouverture de l'appel; exploitation pendant la campagne; archivage, reporting et maintenance après sélection. |
| Principes | Transparence, équité, traçabilité, simplicité, sécurité, faible consommation de données et autonomie de gestion. |

Table des matières

| N° | Section | Page |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contexte, vision et justification | 3 |
| 2 | Objectifs, périmètre et gouvernance | 4 |
| 3 | Principes de service et parcours utilisateurs | 5 |
| 4 | Front-office : portail public d'information | 6 |
| 5 | Espace candidat et formulaire multi-étapes | 7 |
| 6 | Dictionnaire des données candidat et équipe | 8 |
| 7 | Données du projet, pièces et déclarations | 9 |
| 8 | Soumission, assistance et notifications | 10 |
| 9 | Back-office : paramétrage et pilotage | 11 |
| 10 | Contrôle d'admissibilité et traitement administratif | 12 |
| 11 | Présélection, notation et maîtrise des conflits | 13 |
| 12 | Sélection finale, jury et publication | 14 |
| 13 | Reporting, statistiques, exports et audit | 15 |
| 14 | Architecture technique, données et intégrations | 16 |
| 15 | Sécurité, confidentialité et continuité | 17 |
| 16 | UX, accessibilité, performance et contenus | 18 |
| 17 | Réalisation, tests, livrables et recette | 19 |
| 18 | Exploitation, transfert, risques et références | 20 |

1  Contexte, vision et justification

Le Projet Intégré de Développement Urbain et de Résilience Multisectorielle (PIDUREM - Galey Ma Zaada), soutenu par l'Association Internationale pour le Développement, vise à renforcer la résilience aux inondations, la gestion urbaine et l'accès aux services de base dans les municipalités ciblées. Dans ce cadre, le programme d'identification et de sélection des startUps et jeunes talents doit mobiliser l'intelligence créative nigérienne afin de concevoir des applications et solutions numériques directement liées aux défis exprimés par les collectivités.

Le nom « BIRNIN Gobe » porte l'ambition d'une ville tournée vers l'avenir. La plateforme n'est donc pas un simple formulaire en ligne : elle constitue le point d'entrée national de la compétition, le canal officiel d'information, le registre de référence des candidatures, l'outil de travail des équipes de vérification et des jurys, ainsi que la source des rapports transmis aux instances de supervision. Elle doit inspirer confiance aux candidats tout en garantissant à l'ANSI, au PIDUREM et à leurs partenaires une chaîne de décision vérifiable de bout en bout.

1.1 Problèmes auxquels la plateforme doit répondre

Information dispersée ou inégale : la plateforme centralise l'avis, le règlement, les thématiques, les critères, le calendrier, les réponses officielles et les résultats.

Connectivité instable et usage majoritairement mobile : les écrans sont légers, les brouillons sont sauvegardés automatiquement et les téléversements peuvent reprendre après interruption.

Volume et hétérogénéité des dossiers : les champs structurés, contrôles automatiques et filtres permettent une lecture rapide sans réduire l'examen humain.

Risque d'opacité ou de favoritisme : chaque action, affectation, note, commentaire et décision est horodaté, attribué à un compte nominatif et conservé dans un journal d'audit.

Paramètres encore à confirmer : montant de la subvention, tranche d'âge, dates, zones, composition du comité et pièces obligatoires restent configurables par campagne.

1.2 Ancrage dans les documents de référence

| Référence | Exigence reprise dans le présent cahier |
| --- | --- |
| TDR annexés au contrat PIDUREM | Publication de l'appel, centralisation, traitement des renseignements, sélection par thématique, short-list de 3 à 4 dossiers et rapports à l'ANSI/PIDUREM. |
| Contenu de lancement Phase 2 | Information sur les avantages, thématiques, critères, FAQ, dépôt en ligne et attention aux femmes et zones d'intervention. |
| YouthConnekt Niger | Page d'appel claire, compte à rebours, indicateurs clés, thématiques, critères visibles, appel à l'action et parcours de candidature simple. |

2  Objectifs, périmètre et gouvernance

2.1 Objectif général

Mettre à disposition une plateforme web nationale, moderne, sécurisée, performante et administrable permettant de promouvoir BIRNIN Gobe, d'accompagner les candidats dans la constitution d'un dossier complet, de centraliser les candidatures et de conduire de manière objective, collaborative et traçable la vérification, la présélection et la sélection finale.

2.2 Objectifs spécifiques

Présenter la compétition, ses défis, ses règles, son calendrier et ses opportunités avec des contenus faciles à comprendre et à partager.

Offrir un dépôt guidé en plusieurs étapes, avec sauvegarde de brouillon, contrôles de cohérence, pièces jointes et accusé de réception.

Permettre au secrétariat de suivre immédiatement le volume, la provenance, la complétude, le thème et le statut des dossiers.

Outiller les vérificateurs, experts et jurés avec des files de travail, grilles pondérées, commentaires, décisions et mécanismes de récusation.

Produire des listes, tableaux de bord, procès-verbaux, rapports et exports fiables tout en protégeant les données personnelles.

2.3 Périmètre fonctionnel

| Inclus | Hors périmètre initial / extension |
| --- | --- |
| Site public; CMS; espace candidat; dépôt par étapes; espace d'assistance; back-office; admissibilité; notation; jury; reporting; notifications; audit; administration des utilisateurs. | Gestion comptable des subventions; suivi complet d'incubation; passation de marchés; e-learning; paiement en ligne. Ces modules pourront être raccordés ultérieurement par API. |

2.4 Gouvernance et responsabilités

| Acteur | Responsabilité principale | Droits de validation |
| --- | --- | --- |
| PIDUREM / UGP | Maîtrise d'ouvrage, conformité au projet, réception et propriété des livrables. | Valide les règles, livrables, rapports et publication finale. |
| ANSI | Supervision technique et institutionnelle du processus de sélection. | Valide les thématiques, critères, comités et décisions. |
| Groupement | Conception, exploitation, assistance, administration et transfert de compétences. | Propose et exécute; ne publie pas une décision sans visa. |
| Comités / jury | Examen, notation, délibération et motivation des décisions. | Valident dans les limites des mandats attribués. |

3  Principes de service et parcours utilisateurs

3.1 Principes directeurs

La plateforme est conçue autour de huit principes : service public numérique centré utilisateur; mobile d'abord; continuité sous faible débit; collecte limitée au nécessaire; transparence des critères; séparation des rôles; décision humaine documentée; paramétrage sans développement. Tout choix de conception devra pouvoir être relié à l'un de ces principes et démontré lors de la recette.

3.2 Cycle de vie d'une candidature

| Étape | Action candidat / administration | Statut produit | Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| Information | Consultation de l'appel, règlement, critères, FAQ. | Visiteur informé | Version publiée et date d'effet. |
| Compte | Création et vérification email/téléphone. | Compte actif | Journal de vérification. |
| Brouillon | Saisie par étapes et ajout de pièces. | Brouillon | Dernière sauvegarde. |
| Soumission | Relecture, déclarations et envoi définitif. | Soumis | Numéro, horodatage, reçu PDF. |
| Admissibilité | Contrôle administratif et demandes de clarification. | Éligible / inéligible | Motif codifié et observation. |
| Présélection | Affectation et notation indépendante. | Noté / short-listé | Scores, commentaires, consolidation. |
| Finale | Convocation, pitch, notation et délibération. | Sélectionné / attente / non retenu | PV et décision validée. |
| Publication | Notifications et résultats publics autorisés. | Clôturé / archivé | Historique des publications. |

3.3 Parcours clés

Parcours candidat : comprendre en moins de trois minutes, vérifier son éligibilité, créer un compte, compléter progressivement, corriger les erreurs, soumettre et suivre son statut sans devoir appeler le secrétariat.

Parcours vérificateur : ouvrir une file priorisée, comparer les pièces aux règles, demander une clarification, retenir un motif standardisé et transmettre un dossier admissible.

Parcours évaluateur : accepter les règles et la déclaration de conflit, consulter uniquement ses dossiers, noter chaque critère, justifier les écarts et verrouiller l'évaluation.

Parcours décideur : surveiller les indicateurs, contrôler la couverture des évaluations, arbitrer les anomalies, approuver les listes et générer les rapports.

RÈGLE DE DÉCISION Les automatismes contrôlent la complétude, calculent les pondérations et signalent les anomalies. Ils n'évaluent pas le fond et ne remplacent jamais la décision humaine.

4  Front-office : portail public d'information

Le front-office doit rendre la compétition immédiatement compréhensible, crédible et attractive. Son architecture éditoriale reprend les bonnes pratiques observées sur YouthConnekt Niger - accroche, indicateurs, thématiques, critères, processus, compte à rebours et bouton de candidature - tout en ajoutant les besoins institutionnels propres au PIDUREM.

4.1 Arborescence publique obligatoire

| Page / bloc | Contenu et fonctions attendus |
| --- | --- |
| Accueil | Bannière BIRNIN Gobe, promesse, statut de l'appel, compte à rebours, chiffres clés, appel à candidater, actualités et partenaires. |
| À propos | Contexte PIDUREM, objectifs, publics visés, bénéfices, gouvernance, égalité des chances et déroulement général. |
| Thématiques | Fiches par axe : gestion urbaine; foncier/cadastre; état civil; cartographie-géolocalisation-risques; relation citoyenne/alertes; exemples non limitatifs. |
| Éligibilité | Conditions paramétrées, auto-test indicatif, cas individu/équipe/startup, zones, âge, nationalité/résidence, exclusions et pièces. |
| Critères | Grilles et pondérations publiables, méthode de calcul, seuils, traitement des égalités et étapes de décision. |
| Calendrier | Ouverture, sessions d'information, clôture, vérification, présélection, pitch, résultats; export calendrier. |
| Comment postuler | Tutoriel par étapes, durée estimée, formats de fichiers, conseils de rédaction, sauvegarde et suivi. |
| FAQ / assistance | Questions classées, moteur de recherche, formulaire de contact, contacts officiels et horaires. |
| Actualités / ressources | Avis, communiqués, règlement, modèles, replays, guides et résultats antérieurs. |
| Résultats | Listes validées, profils autorisés, communiqués et mécanisme d'information sur les suites. |

4.2 Gestion éditoriale

CMS permettant de créer, prévisualiser, programmer, publier, dépublier et versionner une page sans intervention technique.

Bibliothèque de médias avec texte alternatif, droits d'utilisation, poids optimisé et date d'expiration éventuelle.

Bannières d'urgence pour prolongation, incident, maintenance ou rectificatif; chaque message conserve un historique d'approbation.

Liens de partage avec métadonnées sociales, URL courtes traçables et paramètres de campagne pour mesurer la mobilisation.

5  Espace candidat et formulaire multi-étapes

5.1 Création et sécurisation du compte

Le candidat crée un compte avec une adresse électronique et/ou un numéro de téléphone, puis confirme un code à usage unique. Un mot de passe robuste, un mécanisme de récupération et la détection des tentatives abusives sont obligatoires. Le compte affiche la campagne concernée, la date limite, le pourcentage de complétude, les actions restantes et l'historique des notifications.

5.2 Parcours de saisie

| Étape | Bloc | Fonctions déterminantes |
| --- | --- | --- |
| 1 | Éligibilité guidée | Questions courtes; résultat indicatif; explication en cas de risque d'inéligibilité; possibilité de poursuivre tant qu'aucune règle bloquante n'est validée. |
| 2 | Profil du candidat | Identité, contacts, localisation, situation professionnelle, besoins d'accessibilité et préférences de communication. |
| 3 | Structure / équipe | Candidature individuelle, équipe ou startup; membres, rôles, compétences, représentant et données légales éventuelles. |
| 4 | Défi et thématique | Choix d'un axe principal, défi, territoire, problème, bénéficiaires et éléments factuels. |
| 5 | Solution | Proposition de valeur, fonctionnalités, innovation, maturité, technologies, prototype et interopérabilité. |
| 6 | Impact et viabilité | Indicateurs, inclusion, résilience, adoption, modèle économique, coûts, pérennité et mise à l'échelle. |
| 7 | Plan de mise en œuvre | Activités, jalons, ressources, partenaires, risques, besoins d'accompagnement et budget indicatif. |
| 8 | Pièces et déclarations | Téléversements, conformité, propriété intellectuelle, exactitude, consentement et absence de fraude. |
| 9 | Relecture et envoi | Résumé imprimable, erreurs localisées, certification, soumission définitive et reçu. |

5.3 Comportements obligatoires

Sauvegarde automatique après chaque champ significatif et bouton explicite « Enregistrer et continuer plus tard ».

Navigation avant/arrière sans perte, barre de progression, résumé des erreurs par étape et validation au fil de l'eau.

Conditions dynamiques : les questions et pièces s'adaptent au type de candidat, à la thématique et aux réponses précédentes.

Après soumission, dossier en lecture seule; toute réouverture est autorisée, motivée, horodatée et limitée dans le temps par un administrateur habilité.

6  Dictionnaire des données candidat et équipe

Le dictionnaire définit les données minimales et leurs règles. Le paramétrage final sera validé avant développement; tout champ sensible devra être justifié par une finalité précise. Les listes de régions, départements, communes et thématiques sont administrables et non codées en dur.

6.1 Données du porteur principal

| Groupe | Champs principaux | Contrôles / confidentialité |
| --- | --- | --- |
| Identité | Nom, prénoms, sexe (si requis pour statistiques), date et lieu de naissance, nationalité. | Âge calculé à une date de référence; champs statistiques séparés des écrans de notation lorsque possible. |
| Contact | Email, téléphone principal/secondaire, canal préféré, adresse de résidence. | Unicité configurable; code pays; vérification OTP; masque partiel dans les listes. |
| Localisation | Région, département, commune, quartier/village; zone d'intervention. | Référentiels contrôlés; géolocalisation exacte non obligatoire sauf justification. |
| Profil | Occupation, niveau d'études, spécialité, expérience, compétences, disponibilité. | Choix normalisés et zone descriptive; aucune donnée sans lien avec la sélection. |
| Pièce d'identité | Type, numéro, date de validité, fichier recto/verso si exigé. | Chiffrement, accès restreint, numéro masqué, contrôle de format et politique de suppression. |
| Accessibilité | Besoin d'aménagement pour le dépôt, la communication ou le pitch. | Champ facultatif, visibilité limitée aux agents d'assistance autorisés. |

6.2 Structure et équipe

| Objet | Données attendues | Règles |
| --- | --- | --- |
| Type de candidature | Individuelle, équipe informelle ou startup constituée. | Détermine les champs et pièces conditionnels. |
| Structure | Dénomination, sigle, année de création, RCCM/NIF si applicable, adresse, site, réseaux, secteur. | Vérification syntaxique; mention « non constituée » admise selon règlement. |
| Membres | Identité, contact, rôle, compétences, disponibilité, CV et statut de fondateur. | Nombre minimal/maximal configurable; consentement de chaque membre. |
| Représentation | Chef d'équipe, pouvoir de soumettre et point focal. | Un seul représentant actif; changement tracé avant clôture. |
| Diversité | Répartition femmes/hommes, jeunes, personnes vulnérables selon besoins de suivi. | Utilisation agrégée; aucune décision automatisée défavorable. |

MINIMISATION Les copies d'identité, dates de naissance et coordonnées ne doivent pas être visibles par défaut aux évaluateurs lorsque ces informations ne sont pas nécessaires à la notation.

7  Données du projet, pièces et déclarations

7.1 Description structurée du sous-projet

| Rubrique | Informations à collecter |
| --- | --- |
| Identification | Nom de la solution, slogan, thématique principale, sous-thème, territoire pilote, stade de maturité et langue de présentation. |
| Problème | Situation actuelle, causes, utilisateurs affectés, données ou observations disponibles, limites des pratiques existantes. |
| Solution | Proposition de valeur, utilisateurs, fonctionnalités, scénario d'usage, architecture simplifiée, différenciation et état du prototype. |
| Technique | Technologies, hébergement, connectivité, mode hors ligne, sécurité, données manipulées, interopérabilité, dépendances et propriété intellectuelle. |
| Impact | Bénéficiaires directs/indirects, résultats attendus, indicateurs mesurables, contribution à la résilience et à la qualité des services urbains. |
| Inclusion | Accès des femmes, jeunes, personnes vulnérables, personnes handicapées, zones moins connectées et mesures pour réduire les barrières. |
| Viabilité | Modèle économique ou institutionnel, utilisateurs payeurs, coûts, partenaires, maintenance, appropriation par les collectivités et mise à l'échelle. |
| Exécution | Plan sur 3 à 12 mois, jalons, équipe, moyens, budget indicatif, risques, hypothèses, besoins de prototypage et d'expérimentation. |

7.2 Pièces jointes paramétrables

| Pièce | Formats / règles | Caractère |
| --- | --- | --- |
| Présentation du projet | PDF, taille maximale configurable, modèle téléchargeable. | Obligatoire |
| CV des membres clés | PDF, un fichier par membre ou dossier consolidé. | Obligatoire selon type |
| Identité / existence légale | PDF/JPG/PNG; RCCM, NIF ou justificatif selon cas. | Conditionnel |
| Budget et plan d'action | XLSX ou modèle web/PDF; total et postes contrôlés. | Configurable |
| Prototype / démonstration | URL sécurisée, dépôt, vidéo courte ou captures. | Recommandé / obligatoire selon phase |
| Lettres et autorisations | Partenariat, représentant d'équipe, utilisation de données. | Conditionnel |

7.3 Déclarations obligatoires

Exactitude des renseignements et acceptation d'un contrôle; absence de contenu frauduleux, plagié ou illicite; autorisation de représentation de l'équipe.

Reconnaissance du règlement, de la grille de sélection, des règles de propriété intellectuelle, de confidentialité et de publication des résultats.

Consentement distinct pour les données nécessaires à la candidature et, le cas échéant, pour la communication publique ou les actualités futures.

8  Soumission, assistance et notifications

8.1 Contrôles avant soumission

Le moteur de complétude compare le dossier aux règles actives de la campagne. Il signale les champs manquants, incohérences de dates, pièces illisibles, tailles dépassées et réponses conditionnelles incomplètes. Une page de synthèse présente toutes les informations dans l'ordre de la grille d'évaluation et permet de revenir directement au champ concerné. La soumission exige une confirmation explicite; elle produit un identifiant non prédictible, un horodatage serveur et un accusé de réception téléchargeable.

8.2 Gestion des cas de faible connectivité

Pages et scripts légers, images adaptatives, absence de vidéo en lecture automatique et limitation des bibliothèques lourdes.

Sauvegarde différentielle, reprise de session, téléversement par blocs avec reprise et conservation d'un brouillon local chiffré lorsque techniquement possible.

Mode de saisie assistée pour les points focaux : un agent autorisé crée le dossier au nom du candidat, enregistre le canal d'origine et joint le consentement requis.

Tolérance aux coupures : une réponse n'est jamais perdue après confirmation de sauvegarde; les messages distinguent clairement « enregistré », « en attente » et « échec ».

8.3 Notifications transactionnelles

| Événement | Destinataire | Canal | Contenu minimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Compte créé | Candidat | Email/SMS | Vérification, sécurité, lien de reprise. |
| Rappel de clôture | Brouillons autorisés | Email/SMS | Temps restant, complétude, lien direct. |
| Soumission reçue | Candidat + secrétariat | Email + reçu | Numéro, date, campagne, résumé, contact. |
| Clarification demandée | Candidat | Email/SMS | Point précis, délai, canal de réponse. |
| Décision d'étape | Candidat | Email/SMS | Statut, suite, convocation ou information appropriée. |
| Affectation | Évaluateur | Email | Nombre de dossiers, échéance, déclaration de conflit. |

8.4 Assistance et demandes

Un centre d'aide associe FAQ, formulaire de ticket et journal des réponses officielles. Chaque ticket reçoit une catégorie, une priorité, un responsable, un délai cible et un historique. Les réponses récurrentes peuvent alimenter la FAQ après validation. Les agents ne doivent jamais demander un mot de passe ni recevoir des pièces sensibles sur un canal non autorisé.

9  Back-office : paramétrage et pilotage

9.1 Tableau de bord de campagne

À l'ouverture, le gestionnaire visualise les données opérationnelles utiles à l'action : visiteurs, comptes, brouillons, dossiers soumis, taux de complétude, répartition géographique et thématique, candidatures féminines, pièces en erreur, dossiers en attente de contrôle, charge par évaluateur et respect des échéances. Les indicateurs doivent être filtrables, exportables et accompagnés de leur définition.

9.2 Paramètres administrables sans code

| Domaine | Paramètres |
| --- | --- |
| Campagne | Nom, édition, statut, dates, fuseau horaire, compte à rebours, période de grâce, domaine, contacts et textes légaux. |
| Éligibilité | Âge et date de référence, nationalité/résidence, zones, types de candidats, taille d'équipe, restrictions et motifs d'exclusion. |
| Thématiques | Axes, sous-thèmes, défis, communes, descriptions, experts, quotas ou nombres de short-list. |
| Formulaire | Sections, champs, aide, obligatoire/conditionnel, longueur, options, ordre, pièces, formats et tailles. |
| Évaluation | Phases, critères, sous-critères, poids, échelles, seuils, nombre d'évaluateurs, agrégation et règles d'égalité. |
| Communication | Modèles email/SMS, expéditeur, langue, événements, planification et validation. |
| Publication | Pages, actualités, FAQ, ressources, partenaires, résultats et date de mise en ligne. |
| Utilisateurs | Super administrateur, gestionnaire, vérificateur, évaluateur, jury, observateur/auditeur, communication et support; périmètres et dates d'accès. |
| Conservation | Durée par catégorie de données, anonymisation, archivage, suppression et autorisations d'export. |

9.3 Fonctions de pilotage

Recherche plein texte et filtres combinables par numéro, statut, thème, région, type, sexe, date, complétude, score et évaluateur.

Actions en lot contrôlées : affecter, notifier, exporter, changer de phase; prévisualisation du nombre de dossiers et confirmation renforcée.

Vues enregistrées par rôle, alertes sur retards et anomalies, journal des décisions et centre de tâches personnelles.

Mode lecture seule pour observateurs et auditeurs; données sensibles masquées; filigrane ou traçage des exports nominatifs.

10  Contrôle d'admissibilité et traitement administratif

10.1 File de vérification

Le module d'admissibilité présente le dossier dans un écran unique : résumé, formulaire, pièces, règles applicables, anomalies automatiques et historique. Le vérificateur coche chaque contrôle, ajoute une observation, ouvre la pièce dans une visionneuse protégée et choisit une décision provisoire. Une seconde validation peut être exigée pour les rejets ou les cas sensibles.

10.2 Matrice minimale d'admissibilité

| Contrôle | Valeur | Traitement attendu |
| --- | --- | --- |
| Dépôt dans les délais | Conforme / dérogation / non conforme | Calcul serveur; toute dérogation exige un motif et un approbateur. |
| Profil éligible | Oui / à vérifier / non | Application des règles d'âge, zone, nationalité/résidence et type de candidat. |
| Dossier complet | Complet / clarification / incomplet | Liste exacte des éléments manquants; délai de réponse paramétrable. |
| Pièces valides | Valides / illisibles / expirées / incohérentes | Visionnage, contrôles de format et motif codifié. |
| Thématique recevable | Oui / réorientation proposée / non | Changement uniquement avec justification et notification. |
| Unicité | Unique / doublon probable / doublon confirmé | Signalement par email, téléphone, identifiant et similarité; décision humaine. |
| Intégrité | Aucune alerte / alerte / exclusion | Déclaration, plagiat présumé, fraude documentaire; accès limité et preuve conservée. |

10.3 Clarifications et décisions

Une demande de clarification identifie le champ ou la pièce, fixe une date limite, conserve la version initiale et limite la réponse aux éléments autorisés.

Les statuts possibles sont : à contrôler, en contrôle, clarification demandée, réponse reçue, admissible, inadmissible, en arbitrage et retiré.

Tout rejet comporte un motif principal, un motif secondaire facultatif, une observation interne et un message candidat distinct afin d'éviter la divulgation d'informations sensibles.

La liste des dossiers admissibles est gelée par version. Toute modification ultérieure crée une nouvelle version, identifie l'auteur et nécessite une validation habilitée.

GARANTIE Un signalement automatique - doublon, incohérence ou document suspect - n'entraîne jamais à lui seul l'exclusion d'un candidat.

11  Présélection, notation et maîtrise des conflits

11.1 Affectation des dossiers

Le responsable crée les jurys ou collèges par thématique, fixe le nombre minimal d'évaluations et affecte les dossiers manuellement ou par équilibrage automatique. L'algorithme tient compte de l'expertise, de la charge, de la disponibilité et des conflits déclarés. Avant d'accéder à un dossier, chaque évaluateur accepte la charte, la confidentialité et la déclaration d'impartialité.

11.2 Grille indicative de présélection sur 100 points

| Critère | Poids | Éléments d'appréciation |
| --- | --- | --- |
| Pertinence par rapport au défi | 20 | Compréhension du problème, réponse aux besoins municipaux, alignement PIDUREM et thématique. |
| Innovation | 15 | Originalité utile, différenciation, usage pertinent du numérique; innovation non réduite à la nouveauté technologique. |
| Faisabilité technique | 15 | Architecture, maturité, compétences, connectivité, sécurité, délais et dépendances. |
| Viabilité économique/institutionnelle | 10 | Coûts, modèle, capacité de maintenance, adoption et soutenabilité. |
| Impact et résilience | 15 | Bénéficiaires, résultats mesurables, qualité du service, risques climatiques ou urbains. |
| Durabilité et mise à l'échelle | 10 | Interopérabilité, réplication, appropriation et évolution. |
| Équipe | 10 | Complémentarité, expérience, engagement, gouvernance et disponibilité. |
| Inclusion et ancrage territorial | 5 | Femmes, jeunes, vulnérabilités, accessibilité et réalités locales. |

11.3 Mécanique de notation

Échelle 0 à 5 avec ancres explicites : 0 absent/non recevable; 1 très faible; 2 faible; 3 satisfaisant; 4 très bon; 5 excellent et démontré.

Score pondéré calculé automatiquement; commentaire obligatoire pour les notes extrêmes et pour toute recommandation de rejet ou de short-list.

Les évaluations restent indépendantes jusqu'au verrouillage. Le gestionnaire voit l'avancement mais pas une modification silencieuse des notes.

Écart supérieur à un seuil configurable déclenche une revue; la moyenne, médiane ou note de consensus est choisie et documentée avant l'ouverture.

La short-list attendue de 3 à 4 meilleurs dossiers par thématique est générée comme proposition, puis validée par le comité compétent.

12  Sélection finale, jury et publication

12.1 Organisation de la finale

Le back-office gère la convocation, les créneaux, la présence, l'ordre de passage, les supports de pitch et la composition du jury. Un espace « session » permet au secrétaire de lancer un passage, vérifier les membres présents, suspendre la notation et consigner un incident. Les jurés utilisent une vue adaptée aux tablettes et peuvent travailler sur un réseau local sécurisé si la connexion Internet est instable; la synchronisation évite les doublons.

12.2 Grille indicative de sélection finale

| Critère | Poids | Preuve recherchée |
| --- | --- | --- |
| Maîtrise du problème et pertinence | 15 | Clarté du besoin, utilisateurs et valeur publique. |
| Qualité de la solution / prototype | 20 | Démonstration, expérience utilisateur, robustesse et adéquation au contexte. |
| Faisabilité du déploiement | 15 | Plan, coûts, ressources, risques, sécurité et interopérabilité. |
| Impact et mesure des résultats | 15 | Indicateurs, bénéficiaires, amélioration attendue et apprentissage. |
| Durabilité et mise à l'échelle | 10 | Maintenance, modèle, adoption institutionnelle et réplication. |
| Qualité de l'équipe | 10 | Rôles, capacité d'exécution, gouvernance et disponibilité. |
| Pitch et démonstration | 10 | Clarté, synthèse, qualité des réponses et crédibilité. |
| Inclusion / ancrage | 5 | Prise en compte des publics et contraintes territoriales. |

12.3 Délibération et décision

Les notes individuelles sont verrouillées avant l'affichage du classement; le quorum et les récusations sont vérifiés automatiquement.

Le comité peut retenir, placer sur liste d'attente ou ne pas retenir. Tout écart au classement calculé exige une motivation formelle et l'identité des approbateurs.

En cas d'égalité, appliquer dans l'ordre les règles publiées : pertinence, impact, faisabilité, inclusion, puis décision motivée du jury.

Le procès-verbal contient présents, conflits, scores consolidés, décisions, réserves, incidents et signatures/validations électroniques simples.

12.4 Publication

La publication est séparée de la décision : un résultat validé reste interne jusqu'au visa de l'autorité habilitée. Le module prépare les communications individuelles et la page publique, limite les données personnelles affichées, conserve la version publiée et permet une correction formelle sans effacer l'historique.

13  Reporting, statistiques, exports et audit

13.1 Tableaux de bord

| Famille | Indicateurs minimum |
| --- | --- |
| Mobilisation | Visites, sources de trafic, clics candidater, comptes créés, conversion, participation aux webinaires et efficacité des relais. |
| Candidatures | Brouillons, soumis, complétude, évolution quotidienne, type de candidat, région, commune, thématique, sexe et tranche d'âge autorisée. |
| Admissibilité | À vérifier, clarifications, admissibles, inadmissibles, motifs, délais moyens et charge par vérificateur. |
| Évaluation | Dossiers affectés/notés, couverture, retards, écarts de notes, moyennes par critère et thématique, conflits et récusations. |
| Finale | Invités, présents, scores, décisions, listes d'attente, incidents et publication. |
| Qualité de service | Disponibilité, temps de réponse, erreurs, échecs de notification, tickets, délais de résolution et satisfaction. |

13.2 Rapports et exports

Registre des candidatures et fiches individuelles en PDF avec numéro, statut, version et pièces listées.

Rapport d'admissibilité et rapport de présélection par thématique, incluant méthodes, critères, short-list de 3 à 4 dossiers, scores et observations validées.

Rapport final de sélection à transmettre à l'ANSI et à l'UGP/PIDUREM pour les circuits d'avis requis, avec annexes et piste d'audit.

Exports XLSX/CSV paramétrés selon le rôle; PDF signable pour procès-verbaux; jeu anonymisé pour analyse; archivage complet dans un format ouvert.

13.3 Journal d'audit

Le journal est non modifiable depuis l'interface et enregistre l'utilisateur, le rôle, l'action, la cible, l'ancienne et la nouvelle valeur pour les champs critiques, l'horodatage, l'adresse technique utile et le motif. Il couvre les connexions, consultations de pièces sensibles, exports, changements de paramètres, affectations, notes, réouvertures, décisions, publications et suppressions. Les consultations du journal sont elles-mêmes tracées.

13.4 Gouvernance des indicateurs

Chaque indicateur possède une définition, une formule, une source, une fréquence de rafraîchissement et un niveau d'accès. Les données de genre, âge, handicap ou localisation sont utilisées de façon agrégée pour le suivi de l'inclusion; les petits effectifs sont masqués dans les tableaux publics afin de réduire le risque de réidentification.

14  Architecture technique, données et intégrations

14.1 Architecture cible

La solution sera une application web responsive organisée en couches : interface publique et espace authentifié; services métier exposés par API; base relationnelle; stockage sécurisé des pièces; moteur de tâches asynchrones pour notifications, exports et traitements; console d'administration; supervision centralisée. L'architecture devra permettre une montée en charge horizontale et le remplacement d'un composant sans réécriture globale.

| Composant | Exigences |
| --- | --- |
| Front-end | HTML sémantique, CSS responsive, JavaScript maîtrisé, rendu rapide, formulaires accessibles, PWA possible et compatibilité navigateurs récents. |
| Back-end | Framework maintenu, architecture modulaire, API REST documentée, validation serveur systématique, files de tâches et journalisation structurée. |
| Données | PostgreSQL ou équivalent relationnel; contraintes d'intégrité; migrations versionnées; chiffrement des secrets et champs sensibles. |
| Fichiers | Stockage objet compatible S3 ou équivalent, antivirus, somme de contrôle, URL temporaires, quotas, versions et sauvegardes. |
| Infrastructure | Conteneurs, environnements développement/recette/production séparés, reverse proxy, TLS, sauvegardes, supervision et infrastructure documentée. |
| Administration | Paramétrage, RBAC, audit, tâches planifiées, diagnostics et fonctionnalités d'export/import contrôlé. |

14.2 Modèle de données principal

Les entités minimales sont : Campagne, Thématique, Défi, Règle d'éligibilité, Formulaire, Champ, Candidat, Équipe, Membre, Structure, Candidature, Réponse, Pièce, Vérification, Clarification, Comité, Utilisateur, Rôle, Affectation, Conflit, Grille, Critère, Note, Délibération, Décision, Notification, Ticket, Publication, Export et Événement d'audit. Toutes les entités critiques portent un identifiant technique, des dates de création/modification, l'auteur et un état de cycle de vie.

14.3 Intégrations et API

Passerelle email et SMS avec files d'attente, accusés techniques, nouvelles tentatives et suivi des coûts; fournisseur remplaçable.

Authentification institutionnelle facultative pour les agents via OpenID Connect/SAML; comptes candidats indépendants.

API d'export vers les outils de suivi du PIDUREM/ANSI, limitée par jetons, périmètres, quotas et journalisation.

Documentation OpenAPI, collection de tests, dictionnaire des données, schéma d'architecture et procédure d'intégration remis au Client.

15  Sécurité, confidentialité et continuité

15.1 Exigences de sécurité

| Domaine | Mesures obligatoires |
| --- | --- |
| Identités | MFA pour le back-office, mots de passe hachés avec algorithme robuste, verrouillage progressif, sessions courtes et révocation. |
| Autorisations | RBAC au moindre privilège, séparation administration/évaluation/publication, contrôle serveur sur chaque ressource. |
| Application | Référence OWASP ASVS 5.0 niveau 2, validation des entrées, protections XSS/CSRF/injection, dépendances surveillées et revues de code. |
| Fichiers | Liste blanche de formats, contrôle MIME réel, antivirus, quarantaine, renommage, interdiction d'exécution et accès temporaire. |
| Chiffrement | HTTPS avec configuration moderne, chiffrement des sauvegardes et des secrets, rotation des clés et aucun secret dans le code. |
| Traçabilité | Logs centralisés, alertes de sécurité, horloge synchronisée, accès aux pièces et exports nominatifs tracés. |
| Tests | Analyse statique/dynamique, scan de dépendances, test d'intrusion avant lancement et correction des vulnérabilités critiques/élevées. |

15.2 Protection des données

Le responsable de traitement et les rôles associés seront formellement identifiés. La plateforme doit respecter la législation nigérienne en vigueur relative aux données à caractère personnel et les exigences de la HAPDP : information claire, finalités déterminées, minimisation, base légale, sécurité, gestion des droits, registre des traitements, encadrement des sous-traitants et notification des incidents selon les obligations applicables. La durée de conservation est paramétrée par catégorie; l'anonymisation ou suppression est contrôlée et prouvée.

15.3 Continuité et sauvegardes

Objectif indicatif de disponibilité en période d'appel : 99,5 % hors maintenance planifiée; supervision 24 h/24 des composants critiques.

Sauvegarde quotidienne complète et sauvegardes incrémentales; copie chiffrée séparée; tests de restauration documentés au moins avant chaque campagne.

Objectifs proposés : RPO maximal 24 heures et RTO maximal 8 heures, à confirmer selon l'hébergement et le budget.

Plan de reprise incluant perte de base, indisponibilité du fournisseur, compromission, saturation, coupure réseau, panne SMS/email et prolongation de clôture.

PROPRIÉTÉ Conformément au contrat, les bases de données, spécifications, documents et logiciels préparés pour la mission sont confidentiels et demeurent la propriété du Client, sous réserve des composants tiers dûment inventoriés et licenciés.

16  UX, accessibilité, performance et contenus

16.1 Expérience utilisateur

L'identité visuelle de BIRNIN Gobe doit évoquer l'innovation utile, la ville, la résilience et la jeunesse sans surcharger l'interface. Les maquettes commenceront par les petits écrans. Les actions principales utilisent des verbes clairs; les statuts ne reposent pas uniquement sur la couleur; les messages expliquent comment corriger une erreur. Les écrans d'administration privilégient la lecture rapide, les filtres persistants et les actions réversibles.

16.2 Référentiel d'exigences mesurables

| Axe | Critère de recette |
| --- | --- |
| Accessibilité | Conformité cible WCAG 2.2 niveau AA; navigation clavier, focus visible, libellés, contrastes, alternatives textuelles, erreurs annoncées et authentification accessible. |
| Responsive | Parcours utilisable de 320 px à grand écran, sans défilement horizontal hors tableaux adaptés; tests Android dominant et navigateurs récents. |
| Performance | Page d'accueil utile rapidement sous réseau mobile; poids initial maîtrisé; images optimisées; cache; pagination des listes; mesure avant lancement. |
| Disponibilité | Page de maintenance informative, statut de service, reprise automatique des tâches et alertes en cas d'échec critique. |
| Compatibilité | Chrome, Edge, Firefox et Safari récents; tests sur terminaux Android d'entrée/milieu de gamme. |
| Langues | Français obligatoire; architecture d'internationalisation permettant Hausa, Zarma et autres langues validées sans modifier le code. |
| Référencement | Titres/métadonnées, sitemap, données structurées appropriées, URL lisibles, aperçu social et contrôle d'indexation des espaces privés. |
| Impression | Avis, règlement, fiche candidature, reçu, grille et procès-verbal imprimables proprement en A4. |

16.3 Contenus et ton

Langage simple, inclusif et précis; explication des termes techniques; exemples adaptés aux collectivités et aux réalités nigériennes.

Aucune promesse de financement, de calendrier ou de sélection ne doit être publiée avant validation; les champs non arrêtés proviennent des paramètres de campagne.

Chaque règlement, guide ou actualité affiche version, date, propriétaire, statut de validation et fichier source accessible.

Les statistiques publiques sont agrégées; les portraits, photos, vidéos et citations de candidats nécessitent une autorisation distincte et traçable.

17  Réalisation, tests, livrables et recette

17.1 Méthode et jalons

| Phase | Activités | Livrables / validation |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | Ateliers, inventaire des règles, personas, données, risques, parcours et gouvernance. | Rapport de cadrage, backlog, dictionnaire, RACI et planning validés. |
| 2. UX/UI | Arborescence, wireframes, prototype mobile/desktop, tests rapides et design system. | Maquettes cliquables et spécifications d'interaction validées. |
| 3. Construction | Développement itératif front/back, API, CMS, candidatures, évaluations, notifications. | Incréments démontrés, code versionné et documentation continue. |
| 4. Migration/configuration | Référentiels, contenus, modèles, utilisateurs, critères et campagne pilote. | Environnement de recette prêt et jeu de données de test. |
| 5. Tests/recette | Fonctionnel, sécurité, performance, accessibilité, restauration, charge et utilisateurs. | Rapports, anomalies corrigées, PV de recette provisoire. |
| 6. Mise en production | Déploiement, domaine, certificats, supervision, sauvegardes, répétition générale. | Go-live validé et plan de retour arrière. |
| 7. Exploitation/transfert | Support campagne, corrections, formation, remise des sources et bilan. | PV définitif, guides, code, accès, inventaire et rapport final. |

17.2 Stratégie de tests

Tests unitaires et d'intégration sur règles, statuts, pondérations, droits, API, imports/exports et notifications; seuil de couverture proposé dans le plan qualité.

Scénarios de bout en bout : candidature individuelle, équipe, startup, brouillon interrompu, clarification, doublon, récusation, égalité, jury et publication.

Tests de charge avec hypothèses validées : pics à l'ouverture et durant les dernières heures; files de notifications; exports volumineux; téléversements concurrents.

Recette de sécurité et accessibilité par contrôle automatique et revue humaine; aucune vulnérabilité critique ou élevée ouverte au lancement.

17.3 Critères de recette globale

La recette est acquise lorsque toutes les exigences prioritaires sont démontrées, les parcours critiques aboutissent sans contournement, les calculs reproduisent les grilles validées, les rôles empêchent les accès non autorisés, les rapports correspondent aux données sources, les sauvegardes sont restaurées avec succès et les documents de transfert sont complets. Chaque anomalie possède sévérité, responsable, échéance et preuve de correction.

18  Exploitation, transfert, risques et références

18.1 Support, maintenance et transfert

| Service | Exigence minimale |
| --- | --- |
| Support campagne | Canal unique, suivi des tickets, astreinte renforcée aux moments critiques, communication d'incident et rapport de service. |
| Maintenance corrective | Critique : prise en charge 30 min et contournement 4 h; majeure : 4 h et correction 2 jours ouvrés; autres selon plan convenu. |
| Maintenance évolutive | Backlog priorisé, estimation, validation de changement, tests de non-régression et notes de version. |
| Formation | Administrateurs, gestionnaires, vérificateurs, évaluateurs/jury, communication et support; exercices pratiques et supports remis. |
| Transfert | Code source, dépôts, scripts, schémas, configurations, licences, comptes institutionnels, sauvegardes, guides et inventaire des secrets remis séparément. |
| Garantie | Période à arrêter contractuellement; correction sans coût des défauts couverts et accompagnement du premier cycle complet. |

18.2 Risques prioritaires et réponses

Retard de validation des règles : ateliers de décision, registre des hypothèses et paramétrage des champs non arrêtés.

Afflux de dernière minute : tests de charge, mise à l'échelle, compte à rebours fiable, surveillance et procédure de prolongation officielle.

Faible connectivité : conception légère, sauvegarde progressive, reprise des fichiers et saisie assistée traçable.

Atteinte aux données ou fraude : MFA, moindre privilège, chiffrement, antivirus, journal d'audit, sauvegardes, réponse à incident et contrôle humain.

Contestation des résultats : critères publiés, double évaluation, conflits gérés, motivations, versions gelées et procès-verbal validé.

18.3 Décisions à prendre avant configuration finale

Le comité de pilotage doit arrêter : identité graphique et domaine; dates et fuseau; tranche d'âge et date de référence; zones et quotas; montant et modalités de subvention; règles d'éligibilité; liste des pièces; nombre de dossiers par thématique; composition des comités; pondérations et seuils; langues; canaux SMS/email; politique de conservation; hébergement; objectifs de charge et niveaux de service.

18.4 Références

Contrat enregistré PIDUREM - Groupement NOVATECH/FME CONSULT (TDR, confidentialité et propriété); contenu de la plateforme de lancement Phase 2.

YouthConnekt Niger, Appel à candidatures 2026 : https://www.youthconnektniger.ne/ (consulté le 17 août 2026).

W3C, WCAG 2.2 : https://www.w3.org/TR/WCAG22/; OWASP, ASVS 5.0.0 : https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/.

HAPDP Niger, législation nationale relative à la protection des données : https://www.hapdp.ne/legislation-nationale.

VALIDATION : document applicable après approbation du PIDUREM et de l'ANSI.